财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □√完成结果评价

项目名称：            信息系统维护

项目单位：             海南省信访局

主管部门：

评价时间： 2021年3月19日至2021年5月20日

组织方式：□财政部门     □主管部门     □√项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组     □√项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2021年5月25日

项目绩效目标表

项目名称：信息系统维护

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 网上信访总量 | 50 | 50件以上 | 30-49件 | 10-29件 | 10件以下 |
| 产出指标 | 网络运行和维护 | 95% | 5%以下 | 6%-10% | 11%-15% | 高于15% |
| 效率指标 | 系统故障率 | 5%以下 | 5%以下 | 6%-10%以上 | 10%-20%以上 | 20%以上 |

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省信访局 | 主管部门 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 地址 | 海口市大英山西二街4号 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 51.03 | 实际到位资金（万元） | 51.03 | 实际使用情况（万元） | 51.03 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 | 51.03 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 吴建辉 | 副局长 | 海南省信访局 |  |
| 吴墨平 | 处长 | 海南省信访局 |  |
| 吴宏 | 调研员 | 海南省信访局 |  |
| 洪学果 | 主任科员 | 海南省信访局 |  |
| 王新来 | 主任科员 | 海南省信访局 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

信息系统维护项目绩效评价报告

一、 项目概况

（一）项目单位基本情况。

海南省信访局是隶属省政府办公厅的副厅级部门管理机构，部门职责是贯彻落实党的群众工作路线和负责群众信访工作。内设机构有：办公室、群众工作处、来访接待处、办信与网络信访处、督查复核处，机关党委、机关工会等。

现有实际工作人员67人。其中，在编在岗人员53人（含待编军转干部19人），聘用人员10人（含北京及海口信访人员分流点聘用人员2人），根据省委组织部、省人劳厅、省信访局《关于印发〈海南省信访督查专员抽调及管理暂行办法〉的通知》（琼信〔2005〕1号）文抽调信访督查专员4名。

所有收支均为财政拨款，经费收支实行会计委派制，账目由省财政国库支付局行政政法二站核算管理。没有下属单位。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

信息系统维护项目保障海南省信访局所有信息系统正常运行，包括海南省网上信访信息系统软硬件运维及等保测评经费；海南省短信信访平台软硬件运维经费、等保测评经费和通信服务费；海南省信访局办公系统软硬件运维经费及等保测评经费；二级联动视频接访系统（含视频会议）软硬件运维经费、信访服务大厅综合服务平台软硬件运维经费及等保测评、信访信息化综合平台（含海南省信访局门户网站)软硬件运维经费及等保测评。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析。

截止到2020年12月31日，项目资金51.03万元已全部支出，主要用于网络及信息化设备维护、联动接访系统维护、短信通信服务费等。

（三）项目资金管理情况分析。

2020年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

该项目属于经常性项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省委、省政府相关规定。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

本项目财政预算51.03万元,全部用于网络及信息化设备维护、联动接访系统维护、短信通信服务费等支出。项目严格按照项目预算科目及有关政策规定和合同支付,主要通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

该项目是按照工作的需求逐步进行，到2020年底已完成了全部工作目标。

（2）项目完成质量。

保障海南省网上信访信息系统、海南省短信信访平台、海南省信访局办公系统、二级联动视频接访系统（含视频会议）、信访服务大厅综合服务平台软、信访信息化综合平台（含海南省信访局门户网站)的运维，均能正常运行。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成，2020年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目实施加强了海南省信访局信访信息化运维工作，确保了各项信息化项目平稳运行，维护了群众信访的权益，为社会和谐稳定作出了贡献。

4. 项目的可持续性分析。

财政每年均拨付信息系统维护工作经费,对财政资金实施全过程监督。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

2020年度项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了信访工作人员和信访群众，经评价小组综合分析，项目平均分为96分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

由于网络安全是运维的重要目标之一，我局还未将安全演练预算纳入运维预算经费，相关系统软硬件运维经费和等保测试费用不足，导致预算经常从超支要从其他预算项目划拨。

现在的项目指标面临着物价、人工费等因素的影响，在编制预算与执行中，我局将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。